Agent 底层学习与应用开发

3 个月密集学习 × 量化投资 Agent 实战路线

学习计划 · 训练计划 · 项目蓝图 · 资源清单

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 学习者画像 | Python 基础扎实，了解 LLM 基本使用，目标成为资深 AI 研发 |
| 学习周期 | 3 个月密集学习（每周 25-35 小时投入），共 12 周 |
| 技术栈 | LangChain / LangGraph + Claude Agent SDK + 原生 API + 自建框架（对比学习） |
| 旗舰项目 | 专业量化投资 Agent：策略生成 + 因子挖掘 + 自动回测 + 多 Agent 协作 |
| 延伸能力 | 项目方法论可平移到任何垂直领域（法律、医疗、客服、研发等） |
| 最终产出 | 1 套个人方法论 + 1 个可演示量化 Agent 产品 + 1 份技术博客/复盘 |

# 一、整体目标与方法论

本路线服务两个高层目标：第一，把 Agent 的原理彻底打通——不仅会用，更知道为什么这样设计；第二，用一个高难度的垂直项目（量化投资 Agent）作为试金石，把学到的每一块能力都落到工程上。

方法论遵循三条原则：

- 原理先行：先把 LLM、Tool Use、ReAct、Planning、Memory、Multi-Agent 这些核心概念读到能给别人讲清楚的程度，再开始抄代码；

- 以战代练：每周必须有可运行的产物（代码、demo、博客），不允许只看不写；

- 框架对比：同一个能力点用 LangChain / Agent SDK / 原生 API 各实现一次，对比其抽象差异，最终选定主力栈。

贯穿整条路线的一句话 Agent 的本质是「LLM 作为推理引擎，调用工具与记忆，按目标循环执行」。一切框架都是这个循环的工程化包装。理解循环，你就能在任何框架上自由切换。

# 二、12 周学习路线图（鸟瞰）

| 周次 | 阶段 | 核心主题 | 里程碑产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 基础打通 | LLM 工作原理 / Prompt 工程 / Tool Use 协议 | 1 篇笔记 + 5 个 Prompt 范式 demo |
| W2 | 基础打通 | ReAct / Function Calling / Structured Output | 第一个能调用工具的迷你 Agent |
| W3 | 框架入门 | LangChain 核心：Chain / Agent / Tool / Memory | 用 LangChain 复刻 W2 Agent + 增加 RAG |
| W4 | 框架入门 | Claude Agent SDK + 原生 API 自建 Loop | 三种实现方式横向对比表 |
| W5 | 进阶能力 | LangGraph 状态机 / 多 Agent 协作 / Routing | 一个 Planner-Worker 多 Agent demo |
| W6 | 进阶能力 | RAG 工程化 / 向量库 / Memory 长期化 | 金融研报知识库 v1 |
| W7 | 领域准备 | 量化投资知识、数据源、回测框架 | 数据管道 + Backtrader 跑通示例 |
| W8 | 项目 MVP | 量化 Agent MVP：自然语言→策略代码 | 可输入「双均线」生成可运行策略 |
| W9 | 项目深化 | 因子挖掘 Agent + Code Interpreter | 自动生成 10 个候选因子并评估 |
| W10 | 项目深化 | 回测 Agent + 自我反思 / 评估循环 | 策略自动跑回测并产出可视化报告 |
| W11 | 系统化 | 多 Agent 编排：研究员-分析师-回测员-风控 | 完整工作流可一键运行 |
| W12 | 产品化 | 评估、监控、上线、写复盘 | 产品 Demo + 技术博客 + 经验沉淀 |

# 三、第一阶段（W1-W4）：原理与基础工具

目标：把 Agent 的核心概念全部串通，并能用三种方式实现「能调用工具」的 Agent。

## W1 · LLM 与 Prompt 工程基础

### 学习内容

- LLM 的核心机制：Token / Context Window / Temperature / Sampling，能用一张图讲清楚

- Prompt 工程的五大范式：Zero-shot / Few-shot / CoT / Self-Consistency / ReAct

- Claude、GPT、国产模型的能力差异与价格对比

- System Prompt 设计、角色设定、输出约束（JSON Mode / Structured Output）

### 动手任务

- 用 5 种 Prompt 范式分别解决「研报摘要 + 风险点提取」同一任务，量化对比效果

- 写一篇笔记《我理解的 LLM 输入输出契约》，作为后续所有 Agent 设计的理论基石

### 推荐资源

- Anthropic Prompt Engineering Guide（官方文档）

- OpenAI Cookbook 中 prompting 章节

- 吴恩达《ChatGPT Prompt Engineering for Developers》课程

## W2 · Tool Use 与第一个 Agent

### 学习内容

- Function Calling 协议：JSON Schema、参数校验、错误处理

- ReAct 循环：Thought → Action → Observation → ...，手写一遍最朴素的 while 循环

- Tool 的设计原则：单一职责、可观测、错误自愈

- Structured Output：用 Pydantic / Zod 约束 LLM 返回

### 动手任务

- 用原生 API（不上框架）实现一个 Agent：能调用「Web 搜索 + 计算器 + 日历」三个工具

- 故意触发各种异常（工具 timeout、JSON 解析失败、模型胡说），写出容错策略

关键认知 不要急着上 LangChain。亲手写一遍 ReAct loop 是这条路线最重要的一次「不要偷懒」时刻——后面所有框架的设计取舍你都能秒懂。

## W3 · LangChain 与 RAG 入门

### 学习内容

- LangChain 核心抽象：Runnable / LCEL / Chain / Agent / Tool

- Memory 类型：Buffer / Summary / VectorStore-backed

- RAG 全流程：Loader → Splitter → Embedding → VectorStore → Retriever → Rerank

- 常用向量库对比：Chroma / Qdrant / Milvus / pgvector

### 动手任务

- 用 LangChain 复刻 W2 的 Agent，对比代码量和可读性

- 搭建一个「研报问答」RAG：导入 10 份 PDF，能基于内容问答并标注来源

## W4 · Claude Agent SDK 与自建框架对比

### 学习内容

- Claude Agent SDK 核心理念：subagent、permission system、hooks

- MCP（Model Context Protocol）协议解析：为什么它是「Tool 的标准化总线」

- 自建一个 100 行以内的极简 Agent 框架，作为理解所有大框架的基线

### 动手任务

- 同一个「网页摘要 Agent」用 LangChain / Agent SDK / 原生三种方式实现

- 输出一份《三种实现的取舍对比》表格：抽象层级、可调试性、可观测性、生态、价格

- 基于对比结果选定本阶段后续主力栈（推荐主力：LangGraph + Claude Agent SDK 互补）

# 四、第二阶段（W5-W8）：进阶能力 + 量化领域准备 + MVP

## W5 · LangGraph 与多 Agent 协作

### 学习内容

- 状态机思维：把 Agent 看成「带共享 State 的有向图」

- 常见多 Agent 拓扑：Supervisor / Hierarchical / Network / Plan-and-Execute

- Routing & Handoff：什么时候让另一个 Agent 接管，怎么传递上下文

### 动手任务

- 用 LangGraph 实现 Planner-Worker 结构：Planner 拆解任务，Worker 执行，Reviewer 验收

- 在该 demo 上故意制造死循环、状态污染，学会用 checkpoint 和 interrupt 调试

## W6 · RAG 工程化与长期记忆

### 学习内容

- Chunking 策略：固定窗口 / 语义切分 / 父子文档 / 表格特化

- Hybrid Search：BM25 + 向量 + Rerank（bge-reranker / cohere）

- Memory 层级：Working Memory（当前对话）/ Episodic（事件）/ Semantic（事实）

- Eval：RAGAS、TruLens、自建评估集

### 动手任务

- 搭建「金融研报知识库 v1」：东方财富/巨潮资讯/雪球研报 ≥ 500 篇，支持引用回溯

- 构建 50 题评估集，用 RAGAS 跑出 baseline 分数

## W7 · 量化投资领域知识与基础设施

### 领域知识速通

- 市场结构：A 股 / 港股 / 美股的差异、交易规则、数据频率

- 策略类型：趋势 / 均值回归 / 套利 / 因子 / 机器学习；Long-Short、市场中性

- 评价指标：年化收益、夏普、最大回撤、卡玛比、胜率、盈亏比、Calmar

- 常见坑：未来函数、幸存者偏差、过拟合、交易成本、滑点

### 工具链选型

| 类别 | 推荐方案 | 选用理由 |
| --- | --- | --- |
| 数据源 | AKShare（免费）/ Tushare Pro / Wind | AKShare 起步零成本，Tushare 适合做严肃研究 |
| 回测框架 | Backtrader / vnpy / qlib | Backtrader 上手快；qlib 来自微软，对 AI 策略友好 |
| 数据存储 | DuckDB + Parquet（本地）/ PostgreSQL+TimescaleDB | 中小规模本地化优先，DuckDB 列存性能极佳 |
| 分析栈 | pandas / polars / numpy / scipy / statsmodels | polars 在大数据集下显著快于 pandas |
| 可视化 | Plotly / mplfinance / streamlit | Streamlit 一键出策略报告页面 |
| LLM 编程 | Claude (代码) + DeepSeek (低成本) + 本地 7B (隐私) | 组合使用：贵的写代码，便宜的做批量任务 |

### 动手任务

- 跑通 Backtrader 自带示例 + AKShare 拉一次 A 股数据 + 用 DuckDB 存储

- 写一个最朴素的双均线策略，跑出回测报告（不涉及 LLM，纯熟悉工具链）

## W8 · 量化 Agent MVP：自然语言到策略代码

### MVP 目标

用户用一句话「帮我写一个 20 日 60 日双均线策略，标的沪深 300，2019 年至今」，Agent 应当：

- 解析意图 → 生成 Backtrader 策略代码

- 调用数据工具拉取数据

- 执行回测并产出图表与指标

- 用自然语言总结策略表现并指出潜在问题

### 技术拆解

- Tool 1：fetch_market_data(symbol, start, end, freq)

- Tool 2：generate_strategy_code(spec) → 返回可执行 Python

- Tool 3：run_backtest(code, data) → 返回指标 + 资金曲线图

- Tool 4：critique_strategy(metrics, code) → LLM 自我反思 + 风险点

MVP 验收标准 能跑通 3 类基础策略：双均线 / RSI 反转 / 布林带突破，且任一策略全流程在 90 秒内出报告。MVP 不追求漂亮，追求闭环。

# 五、第三阶段（W9-W12）：项目深化与产品化

## W9 · 因子挖掘 Agent

### 能力目标

- 给定一个市场假设（如「小市值高换手」），自动生成候选因子表达式

- 调用 Code Interpreter 计算因子值、IC/IR、分层收益

- 自动剔除噪声因子，输出 Top-N 报告

### 关键技术点

- Symbolic Factor Mining：让 LLM 输出形式化的因子表达式（Alpha 101 风格）

- 沙箱执行：用 Docker 或 restrictedpython 跑 LLM 生成的代码

- Self-Reflection：让 Agent 在跑完后批评自己的因子并迭代

## W10 · 回测 Agent + 评估循环

### 能力目标

- 自动跑回测、自动绘图、自动生成 PDF/HTML 报告

- 基于结果反向优化：调参 / 加止损 / 换标的池

- 注入「未来函数检查」「过拟合检查」等专家规则

### 关键技术点

- Reflexion 范式：Actor + Evaluator + Self-Reflection 三层结构

- 评估集构建：人工标注 30 个「好策略 / 坏策略」样例作为 Agent 的对照基线

- 成本控制：哪些步骤用便宜模型（DeepSeek），哪些用 Claude/GPT-4 级别

## W11 · 多 Agent 编排：研究院级别工作流

把前面所有能力组装成一个仿真的量化研究院：

| 角色 Agent | 职责 |
| --- | --- |
| 首席研究员 (Supervisor) | 拆解用户需求，调度下游 Agent，汇总最终报告 |
| 资讯分析师 | RAG 检索研报 / 新闻 / 公告，输出市场观点 |
| 因子工程师 | 基于观点生成因子假设并挖掘 |
| 策略工程师 | 把因子组合成策略代码 |
| 回测工程师 | 执行回测、生成报告、识别风险 |
| 风控审查员 | 用专家规则检查策略合规性与稳健性 |

技术实现：用 LangGraph 的 Supervisor 模式 + 共享 State + Checkpoint 持久化，每个角色用最合适的模型（不要无脑全 Claude）。

## W12 · 产品化、评估与复盘

### 交付物清单

- Streamlit / Next.js 前端，演示对话式量化研究

- 可观测性面板：每个 Agent 的调用次数、token 成本、平均耗时

- 自动评估脚本：跑预置 20 个任务，输出通过率与平均成本

- 一份 ≥ 5000 字的技术博客 / 项目复盘

- 一段 5 分钟产品演示视频

### 评估标准

| 维度 | 及格线 |
| --- | --- |
| 闭环度 | 20 个预置任务 ≥ 80% 跑通 |
| 回答质量 | 盲评中专业用户认为「可用」≥ 70% |
| 成本 | 单次完整研究流程 ≤ $1（或等价） |
| 可观测 | 出问题能在 5 分钟内定位到具体 Agent / 工具调用 |
| 可扩展 | 新增一个角色 Agent ≤ 1 天工作量 |

# 六、旗舰项目蓝图：量化投资 Agent

## 6.1 产品定位

一个对话式的「私人量化研究助理」，面向个人投资者与初阶量化研究员。用户用自然语言描述想法，Agent 把想法翻译成可回测的策略，并给出有专业深度的反馈。它不是黑盒预测器，而是把研究员的工作流自动化的协作者。

## 6.2 系统架构

分四层：

- 交互层：Streamlit / Web 前端，支持对话、文件上传、报告下载；

- 编排层：LangGraph Supervisor，负责任务分派、状态管理、Checkpoint；

- 能力层：6 个角色 Agent（见 W11），每个 Agent 内部还可以分解为子 Agent；

- 基础设施层：数据 API、向量库、沙箱执行器、监控/日志、模型路由。

## 6.3 数据与知识资产

- 行情数据：AKShare（A 股全量）+ yfinance（美股）→ DuckDB 本地化

- 基本面：财务报表、行业分类、ESG 标签

- 研报库：东方财富、巨潮资讯、雪球公开研报，定期增量入库

- 新闻舆情：财联社/华尔街见闻 RSS + 情感打分

- 策略知识：经典 Alpha 101、Worldquant Brain 公开因子、《主动投资组合管理》要点 chunk 化

## 6.4 关键技术风险与对策

| 风险 | 对策 |
| --- | --- |
| LLM 生成的代码不安全 | 强制走 Docker 沙箱 + import 白名单 + 执行超时 |
| 未来函数 / 数据穿越 | 回测层强制使用 walk-forward + 自动检测可疑 shift(-N) |
| 过拟合 | 样本外验证 + 参数敏感性分析作为标准产出 |
| Token 成本失控 | 模型路由：编码用 Claude，批量摘要用 DeepSeek，本地任务用 7B |
| 可信度 | 所有结论强制带数据来源与回测路径，可一键复现 |

## 6.5 里程碑日历

| 里程碑 | 标志事件 |
| --- | --- |
| M1（W4 末） | 三种框架对比完成，主力栈定型，第一版「能跑工具」的 Agent 就绪 |
| M2（W8 末） | 量化 Agent MVP 上线：自然语言 → 策略 → 回测 → 报告，闭环跑通 |
| M3（W10 末） | 因子挖掘 + 回测 Agent + 自我反思链路打通 |
| M4（W12 末） | 完整研究院多 Agent 系统 + 演示页面 + 公开复盘文章 |

# 七、能力迁移：从量化 Agent 到任意垂直领域

量化 Agent 的难点几乎覆盖了垂直 Agent 的所有典型问题：长文档理解、代码生成与执行、领域知识、严格评估、多角色协作、成本控制。一旦完成这一项目，向其他领域迁移基本是套模板的事。

## 7.1 通用迁移方法论（5 步法）

- Step 1：拆解领域工作流——找出该领域专家 1 天的真实任务清单

- Step 2：识别可自动化的子任务（高重复、有明确输入输出）

- Step 3：给每个子任务匹配 Agent 范式（RAG / Tool Use / Code Interp / Reflection）

- Step 4：构建领域评估集（≥ 50 个真实任务+人类标注答案）

- Step 5：从 MVP 单 Agent 起步，证明价值后再拓展为多 Agent 系统

## 7.2 平移示例

| 领域 | 可直接复用的能力 | 需要额外定制 |
| --- | --- | --- |
| 法律合规 | RAG 研报 → RAG 法条/判例；研究员-审查员双 Agent | 条款级别对比工具、可解释引用、保密沙箱 |
| 医疗科研 | 因子挖掘 → 假设生成；回测 → 文献证据强度评估 | 医学命名实体、PubMed 接入、人工复核闭环 |
| 企业内研发 | 策略代码生成 → 业务代码生成；多角色研究院 → 研发评审 | 代码库 RAG、CI 集成、私有化部署 |
| 客服与运营 | 研究员 → 知识助理；分析师 → 工单分类与回执起草 | 对话长度优化、情绪识别、低成本批量推理 |
| 教育与培训 | 评估循环 → 学生作答评测；自我反思 → 错题归因 | 学情画像、节奏控制、防止 LLM 替考 |

## 7.3 个人能力沉淀建议

- 每个新领域至少做一个 1 周 MVP，强迫自己提炼出「与上一个领域哪些不同 / 哪些相同」

- 维护一个个人 Agent 组件库（你的 prompt、tool、evaluator 模板），跨项目复用

- 定期写公开博客 / 在 GitHub 维护项目，把作品集变成简历

# 八、推荐资源清单

## 8.1 必读论文（按顺序）

- ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models (Yao et al., 2022)

- Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools

- Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning

- Self-Refine: Iterative Refinement with Self-Feedback

- Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with LLMs

- AutoGen / MetaGPT / CrewAI / LangGraph 的官方设计文档

- Anthropic《Building Effective Agents》《How to build agentic systems》

## 8.2 课程与系列文章

- DeepLearning.AI × LangChain 系列短课

- DeepLearning.AI × CrewAI / AutoGen 多 Agent 短课

- Lilian Weng 博客《LLM Powered Autonomous Agents》

- Eugene Yan 的 ML / LLM 系统化博客

- Anthropic Engineering 博客（持续更新）

## 8.3 开源项目精读

- LangGraph：现代 Agent 编排参考实现

- Claude Agent SDK 开源 reference 代码

- MetaGPT：多角色 Agent 范式

- OpenDevin / SWE-Agent：代码 Agent 工程范式

- Qlib：量化投资框架，AI-friendly 数据 schema

- FinGPT / FinRobot：金融领域 Agent 参考

## 8.4 量化领域专属

- 《主动投资组合管理》Grinold & Kahn（信号、IC、信息比率经典）

- 《量化投资策略》Inmon（中文译本，工程视角）

- Worldquant Brain 公开因子库

- 聚宽 / Ricequant / 优矿 教程区

- AQR Capital 公开研究论文

## 8.5 工具与平台

- 模型：Claude（推理/代码强）、GPT-4o、DeepSeek（性价比）、Qwen/Llama（本地）

- 向量库：Chroma（轻量）/ Qdrant（生产）/ pgvector（与 RDB 共存）

- 观测：LangSmith / Langfuse / Phoenix（Arize）

- 评估：RAGAS / TruLens / Promptfoo / 自建评估集

- 沙箱：E2B / Modal / Docker；私有部署可用 firejail

# 九、每周节奏与执行守则

## 9.1 每周时间分配（约 30 小时）

| 类别 | 时间 | 做什么 |
| --- | --- | --- |
| 原理学习 | 6h | 看论文 / 课程 / 博客，做笔记，能复述给别人听 |
| 动手实践 | 16h | 本周项目代码，跑通 demo，记录踩坑 |
| 读源码 | 3h | 精读一个开源 Agent 的关键模块 |
| 复盘输出 | 3h | 周末写本周小结（笔记/博客），形成可分享的内容 |
| 弹性时间 | 2h | 处理意外、修旧坑、社区交流 |

## 9.2 学习守则

- 不允许「只看不写」：每周末必须有 push 到 GitHub 的代码

- 不允许「只写不评」：每个 demo 必须有一段失败案例与反思

- 不允许「黑盒框架」：用任何框架前先讲清它的核心抽象与替代方案

- 每两周做一次「假装在面试」自测：能否 15 分钟讲清本周项目的设计？

## 9.3 风险预警与节奏调整

如果某一周严重落后 不要顺延所有内容。优先级永远是：保住本周「能跑的产物」 > 完成所有阅读。把读不完的论文挪到第 13 周补，但 demo 不能跳。

## 9.4 评估自己是否「资深」

到 W12 结束时，用下列问题自检（能答 ≥ 8 个即达到「准资深」水平）：

- 能用一张图讲清 ReAct / Reflexion / Plan-and-Execute 的差异？

- 给定一个新需求，能在 30 分钟内画出 Agent 系统架构？

- LangChain 和 Claude Agent SDK 各自的优势场景说得清？

- RAG 出现幻觉时，你的 5 个排查方向是什么？

- 如何防止 LLM 生成代码逃逸沙箱？说出三种机制

- Token 成本下降 50% 的方案能给出 ≥ 3 个？

- 如何为一个新领域 Agent 构建评估集？

- 多 Agent 死锁/循环的常见诱因和拆解方法？

- 能讲清 MCP 协议的设计动机？

- 能现场写 100 行实现一个最小 Agent？

# 十、写在最后

这条 12 周路线不是「教程清单」，而是一条「逼自己产出」的训练带。它的价值在于：当你 12 周后回头看，你能拿出一个真实可演示的产品、一套自己的方法论、一个开源仓库、若干篇技术博客——这些才是别人判断你是不是「资深」的依据，而不是看过多少课。

量化投资 Agent 只是入口。当你完成这一个，去做法律、医疗、研发任何一个垂直领域的 Agent，本质上只是换了一组工具和评估集——核心的 Agent 设计能力、工程能力、评估能力都是同一套。

祝顺利。——Claude